北京市

《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》

应用示范文本

（2013年要点版）

二零一四年四月

编制说明

一、编制《北京市<房屋建筑和市政工程标准施工招标文件>应用示范文本（2013年要点版）》的目的

《北京市<房屋建筑和市政工程标准施工招标文件>应用示范文本（2013年版）》（以下简称《应用文本》）各章节均包括大量已经固化的内容，招标人在编制招标文件时不需要对此部分内容进行修改。为提高招标文件编制和备案的工作效率，北京市建设工程招标投标管理办公室在《应用文本》基础上编制了《北京市<房屋建筑和市政工程标准招标文件>应用示范文本（2013年要点版）》（以下简称《要点版》）。

二、《要点版》的使用说明

1.《要点版》内容是《应用文本》中需要招标人根据拟招标项目的具体情况和要求填写相应内容的章节和条款的摘录。

2.《要点版》中标示的章、节、条、款、项、目均严格对应《应用文本》的章、节、条、款、项、目。

3.招标人编制具体项目的招标文件时，只需要根据《要点版》填写相应的内容，通过电子化平台报送，电子化平台自动将填写内容与《应用文本》结合，生成具体项目的招标文件（以下简称《招标文件》）。

4.为进一步提高招标文件的编写效率，建议招标文件编写人员应尽可能熟悉和掌握《应用文本》。

因时间仓促，本《要点版》中的错误及不足在所难免，恳请予以批评指正，并将意见和建议及时反馈给编者，以便《要点版》在《应用文本》使用中不断完善。

意见和建议可向编制工作小组反映。

联系电话：010-62344300

北京市建设工程招标投标管理办公室

2013年5月

招标备案编号：

（项目名称）     标段施工招标

招 标 文 件

（2013年要点版）

招 标 人：                                   （盖单位章）

招标代理机构项目负责人：             （加盖执业资格专用章）

年           月         日

目   录

第一卷

第一章 招标公告（未进行资格预审，非电子化招标投标）	3

1. 招标条件	3

2. 项目概况与招标范围	3

3. 投标人资格要求	3

4. 投标报名	3

5. 招标文件的获取	4

6. 投标文件的递交	4

7. 发布公告的媒介	4

8. 联系方式	4

第一章 招标公告（未进行资格预审，电子化招标投标）	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	5

4. 投标报名	5

5. 招标文件的获取	6

6. 投标文件的递交（适用于网络递交）	6

6. 投标文件的递交（适用于现场递交）	6

7. 发布公告的媒介	6

8. 联系方式	7

第一章 投标邀请书（适用于邀请招标，非电子化招标投标）	8

1. 招标条件	8

2. 项目概况与招标范围	8

3. 投标人资格要求	8

4. 招标文件的获取	8

5. 投标文件的递交	9

6. 确认	9

7. 联系方式	9

第一章 投标邀请书（适用于邀请招标，电子化招标投标）	10

1. 招标条件	10

2. 项目概况与招标范围	10

3. 投标人资格要求	10

4. 招标文件的获取	10

5. 投标文件的递交（适用于网络递交）	11

5. 投标文件的递交（适用于现场递交）	11

6. 确认	11

7. 联系方式	12

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书，非电子化招标投标）	13

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书，电子化招标投标）	14

第二章 投标人须知	17

投标人须知前附表	18

附表七：备选投标方案编制要求	25

附表八：电子投标文件编制及报送要求（适用于现场递交投标文件方式）	26

附表八：电子投标文件编制及报送要求（适用于网络递交投标文件方式）	27

附表九：招标控制价明细	28

第三章 评标办法（综合评估法）	31

评标办法前附表	31

附件A：评标详细程序	33

附件B：废标条件	34

附件C：投标人成本评审办法	37

附件D：备选投标方案的评审方法	38

附件E：计算机辅助评标方法	39

第四章 合同条款及格式	57

第二节 专用合同条款	58

1. 一般约定	59

2. 发包人义务	60

3. 监理人	61

4. 承包人	61

5. 材料和工程设备	62

6. 施工设备和临时设施	62

7. 交通运输	62

8. 测量放线	62

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	62

10. 进度计划	63

11. 开工和竣工	63

12. 暂停施工	64

13. 工程质量	64

15. 变更	64

16. 价格调整	66

17. 计量与支付	66

18. 竣工验收	67

19. 缺陷责任与保修责任	68

20. 保险	68

21. 不可抗力	69

24. 争议的解决	69

第五章  工程量清单	87

第二卷

第六章 图  纸	111

第三卷

第七章  技术标准和要求	119

第一节 一般要求	119

第二节 特殊技术标准和要求	124

第四卷

第八章  投标文件格式	129

第一卷

# 第一章 招标公告（未进行资格预审，非电子化招标投标）

（项目名称）    标段施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目              （项目名称）已由              （项目审批、核准或备案机关名称）以                （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为             ，建设资金来自                （资金来源），项目出资比例为                 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点

2.2本标项目的建设规模                     合同估算价                 （万元）

2.3本招标项目的计划工期                 日历天

2.4本招标项目的标段划分（如果有）

2.5招标范围

2.6其他

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备        资质，        （类似项目描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备      专业     级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。

3.2 本次招标        （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格审查。

3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的       (具体数量)个标段投标，但最多允许中标       （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。

4. 投标报名

凡有意参加投标者，请于     年    月    日至    年    月    日，每日上午     时至    时，下午    时至    时（北京时间，下同），在                  （详细地址）报名。

5. 招标文件的获取

5.1 凡通过上述报名者，请于        年     月     日至     年     月     日，每日上午       时至      时，下午     时至      时（北京时间，下同），在                  （详细地址）持报名凭条、单位介绍信、经办人身份证购买招标文件。

5.2 招标文件每套售价                 元，售后不退。图纸押金        元，在退还图纸时退还（不计利息）。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年   月   日   时   分，地点为                           （详细地址）。

6.2 逾期送达的的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在            （发布公告的媒介名称）上发布。

8. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年      月     日

# 第一章 招标公告（未进行资格预审，电子化招标投标）

（项目名称）    标段施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目              （项目名称）已由              （项目审批、核准或备案机关名称）以                （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为             ，建设资金来自                （资金来源），项目出资比例为                 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点

2.2本招标项目的建设规模                     合同估算价              （万元）

2.3本招标项目的计划工期                     日历天

2.4本招标项目的标段划分（如果有）

2.5招标范围

2.6其他

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备        资质，        （类似项目描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备      专业     级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。

3.2 本次招标        （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格审查。

3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的       (具体数量)个标段投标，但最多允许中标       （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。

4. 投标报名

凡有意参加投标者，请于     年    月    日至    年    月    日，每日上午     时至    时，下午    时至    时（北京时间，下同），通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：                         ）报名，并保存报名成功回执。

5. 招标文件的获取

5.1 凡通过上述报名者，请于        年     月     日至     年     月     日，每日上午       时至      时，下午     时至      时（北京时间，下同），通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：                         ）下载招标文件。

5.2凡通过上述报名者，请于      年      月     日至      年      月      日，每日上午      时至      时，下午      时至       时（北京时间，下同）在               （详细地址）持报名成功回执领取招标图纸。图纸押金        元，在退还图纸时退还（不计利息）。

6. 投标文件的递交（适用于网络递交）

6.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分。投标人应当通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：                         ）上传，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。

6.2逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

6. 投标文件的递交（适用于现场递交）

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年   月   日   时   分，地点为                           （详细地址）。

6.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在            （发布公告的媒介名称）上发布。

8. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年      月     日

# 第一章 投标邀请书（适用于邀请招标，非电子化招标投标）

（项目名称）    标段施工投标邀请书

（被邀请单位名称）：

1. 招标条件

本招标项目                          （项目名称）已由                  （项目审批、核准或备案机关名称）以                     （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为                         ，建设资金来自           （资金来源），出资比例为           。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加         （项目名称）    标段施工投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点

2.2本招标项目的建设规模                  合同估算价                （万元）

2.3本招标项目的计划工期                  日历天

2.4本招标项目的标段划分（如果有）

2.5招标范围

2.6其他

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备        资质，        （类似项目描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 你单位        （可以或不可以）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格审查。

3.3 本次招标要求投标人拟派项目经理具备      专业     级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

4. 招标文件的获取

4.1 请于       年      月      日至        年      月      日，每日上午     时至     时，下午     时至     时（北京时间，下同），在                  （详细地址）持本投标邀请书购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价     元，售后不退。图纸押金      元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年   月   日  时  分，地点为                      （详细地址）。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于         （具体时间）前以传真或快递方式予以确认收到和是否参与本项目投标。

7. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年      月     日

# 第一章 投标邀请书（适用于邀请招标，电子化招标投标）

（项目名称）    标段施工投标邀请书

（被邀请单位名称）：

1. 招标条件

本招标项目                       （项目名称）已由                     （项目审批、核准或备案机关名称）以                     （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为                         ，建设资金来自           （资金来源），出资比例为           。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加         （项目名称）

标段施工投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点

2.2本招标项目的建设规模                 合同估算价              （万元）

2.3本招标项目的计划工期                 日历天

2.4本招标项目的标段划分（如果有）

2.5招标范围

2.6其他

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备        资质，        （类似项目描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 你单位        （可以或不可以）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格审查。

3.3 本次招标要求投标人拟派项目经理具备      专业     级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

4. 招标文件的获取

4.1 请于       年      月      日至        年    月    日，每日上午     时至     时，下午     时至     时（北京时间，下同），通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：                         ）下载招标文件。

4.2请于     年     月     日至     年    月    日，每日上午     时至     时，下午      时至       时（北京时间，下同）在                             （详细地址）持报名成功回执领取招标图纸。图纸押金      元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5. 投标文件的递交（适用于网络递交）

5.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分。投标人应通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：                         ）上传，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。

5.2逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

5. 投标文件的递交（适用于现场递交）

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年   月   日  时  分，地点为                      （详细地址）。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于         （具体时间）前通过电子化平台予以确认收到和是否参与本项目投标。

7. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年      月     日

# 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书，非电子化招标投标）

（项目名称）    标段施工投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加         （项目名称）      标段施工投标。

请你单位于     年     月     日至     年     月      日，每日上午     时至     时，下午      时至       时（北京时间，下同），在            （详细地址）持本投标邀请书购买招标文件。

招标文件每套售价为      元，售后不退。图纸押金      元，在退还图纸时退还（不计利息）。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分，地点为               （详细地址）。

逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

你单位收到本投标邀请书后，请于      （具体时间）前以传真或快递方式予以确认收到和是否参与本项目投标。

特别声明：即便你单位已确认参与本项目投标，也不代表你单位必然取得本项目的投标资格。当资格预审评审排名在你单位之前的资格预审申请人放弃本项目投标时，你单位有可能会因为资格预审文件或相关法律法规规定的利益冲突回避原则无法取得本项目的投标资格。

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年     月     日

# 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书，电子化招标投标）

（项目名称）    标段施工投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加         （项目名称）    标段施工投标。

请你单位于     年     月     日至     年     月      日，每日上午     时至     时，下午      时至       时（北京时间，下同），远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：                         ）下载招标文件。

请于     年      月      日至      年      月       日，每日上午      时至      时，下午       时至         时（北京时间，下同）在            （详细地址）持本投标邀请书领取招标图纸。图纸押金      元，在退还图纸时退还（不计利息）。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分。

投标文件的递交方式为：

- 网络递交

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分。投标人应通过远程或者到招标投标交易场所使用数字身份认证锁登录电子化平台（网址：                         ）上传，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

- 现场递交

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分，地点为                                 （详细地址）。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

你单位通过电子化平台接收到本投标邀请书后，请于      （具体时间）前通过电子化平台予以确认收到和是否参与本项目投标。

特别声明：即便你单位已确认参与本项目投标，也不代表你单位必然取得本项目的投标资格。当资格预审评审排名在你单位之前的资格预审申请人放弃本项目投标时，你单位有可能会因为资格预审文件或相关法律法规规定的利益冲突回避原则无法取得本项目的投标资格。

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年     月     日

# 第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

1．    总则

1.1     项目概况

1.1.2  招标人名称：                        地址：

联系人：                            电话：

电子邮件：                          传真：

1.1.3  招标代理机构：                      地址：

联系人：                            电话：

电子邮件：                          传真：

1.1.4  项目名称：

1.1.5  建设地点：

1.2    资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源：

1.2.2  出资比例：

1.2.3  资金落实情况：

1.3    招标范围、计划工期及质量要求

1.3.1  招标范围

关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.2  计划工期

计划工期：        日历天

计划开工日期：    年      月    日，计划竣工日期：    年      月    日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

1.3.3  质量要求

质量标准：

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.4    投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1  投标人资质条件、能力和信誉资质条件：

（1）资质条件：

（2）财务要求：

（3）业绩要求：

（4）信誉要求：

（5）项目经理资格：      专业     级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（6）其他要求：

1.4.2  是否接受联合体投标：

□不接受

□接受，应满足下列要求：

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

1.9    踏勘现场

1.9.1  踏勘现场：

□不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10    投标预备会

1.10.1  投标预备会：

□不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

1.10.2  投标人提出问题的截止时间：

1.10.3  招标人书面澄清的时间：

1.11   分  包

□不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

1.12   偏  离

□不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：

偏差调整方法：

2.     招标文件

2.1     构成招标文件的其他材料：

2.2     招标文件的澄清

2.2.1   投标人要求澄清招标文件的截止时间：

2.2.2   投标截止时间：     年   月   日   时   分

2.2.3   投标人确认收到招标文件澄清的时间:在收到相应澄清文件后     小时内

2.3     招标文件的修改

2.3.2   投标人确认收到招标文件修改的时间:在收到相应修改文件后     小时内

3.     投标文件

3.1     投标文件组成

3.1.1    构成投标文件的其他材料：

3.3     投标有效期

3.3.1   投标有效期                  天

3.4     投标保证金

3.4.1  投标保证金的形式：

投标保证金的金额：

递交方式：

（1）递交要求：

□ 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定账户：

账户名称：

开户行：

账号：

□ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：（具体时间、地点、要求）

利息计算标准：

利息计算起止时间：

利息退还方式：

3.5     资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在投标过程中应当及时书面告知招标人，并获得招标人书面确认同意的情形：

（6）

3.5     资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.2   近年财务状况的年份要求：

年，指    年   月   日起至   年   月  日止。

3.5.3   近年完成的类似项目的年份要求：

年，指    年   月   日起至   年   月  日止。

3.5.5   近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：

年，指    年   月   日起至   年   月  日止。

3.6     备选投标方案

是否允许递交备选投标方案：

□不允许

□允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。

3.7     投标文件编制

3.7.3   签字和（或）盖章要求：

如采用计算机辅助评标或电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求

3.7.4   投标文件副本份数           份

如技术标采用暗标，则技术标编制要求详见第八章“投标文件格式”附表七：“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求。

如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”。

3.7.5   装订要求

按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

□分册装订，共分  册，分别为：

投标函，包括  至   的内容

商务标，包括  至   的内容

技术标，包括  至   的内容

标，包括  至   的内容

每册采用       方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

4.     投标

4.1     投标文件的密封和标识

4.1.2   封套上写明

招标人地址：

招标人名称：

（项目名称）   标段投标文件

在  年  月  日  时  分前不得开启。

如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

4.2     投标文件的递交

4.2.2   递交投标文件地点

（详细地址）

如采用计算机辅助评标或电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

4.2.3   是否退还投标文件

□否

□是，退还安排：

5.     开标

5.1    开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：

5.2    开标程序

（4）密封情况检查：

（5）开标顺序：

6.     评标

6.1     评标委员会

6.1.1  评标委员会的组建

评标委员会构成     人。其中，招标人代表        人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件）；技术、经济方面的专家    人，其中，技术专家   人，经济专家   人。

评标专家确定方式

7.     合同授予

7.1    定标方式

是否授权评标委员会确定中标人

□是

□否，推荐的中标候选人数：

依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价       万元（含）或   %的，招标人将重新招标。

7.3    履约担保

7.3.1  履约担保：

履约担保的形式：

履约担保的金额：

10．   需要补充的其他内容

10.1   词语定义

10.1.1  类似项目

类似项目是指：

10.1.2  不良行为记录

本招标项目的不良行为记录仅限于近   年（    年  月  日起至    年  月  日止）建设部建筑市场信用体系（http：//www.mohurd.gov.cn/cxtx/blxwjlcx/）已经公布的不良行为记录。

其他词语定义：

10.2    招标控制价

招标控制价：

□不设招标控制价

□设招标控制价, 详见本须知附表九： “招标控制价明细”。

10.3   “暗标”评审

施工组织设计是否采用“暗标”评审方式：

□不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

10.4    投标文件电子版

是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版

□不要求

□要求，投标文件电子版内容：

投标文件电子版份数：

投标文件电子版形式：

10.5    计算机辅助评标

是否实行计算机辅助评标：

□否

□是，按本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

10.15    招标人补充的其他内容

10.15.1  代建人：

设计人：

监理人：

10.15.2   本招标项目招标方式：

□邀请招标

□公开招标

是否采用电子化招标投标：

□不采用

□采用，投标人应按照本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制电子 投标文件；计算机辅助审查方法见第三章“评标办法”。

本招标项目投标文件的递交方式：

□现场递交

□网络递交

是否采用信用标评审：

□不采用

□采用，信用标信息采集及相关注意事项等见本须知附表十“信用标信息采集及相关注意事项”。

其他：

附表七：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容、装订和递交要求等给予具体规定。

附表八：电子投标文件编制及报送要求（适用于现场递交投标文件方式）

电子投标文件编制及报送要求（适用于现场递交投标文件方式）

4. 电子投标文件制作

4.4电子投标文件的制作须符合以下要求：

- 投标人按照以下模块要求编制施工组织设计：

其他：

9.其他补充内容

附表八：电子投标文件编制及报送要求（适用于网络递交投标文件方式）

电子投标文件编制及报送要求（适用于网络递交投标文件方式）

4. 电子投标文件制作

4.4电子投标文件的制作须符合以下要求：

- 投标人按照以下模块要求编制施工组织设计：

其他：

9.其他补充内容

附表九：招标控制价明细

- 本项目招标控制价为：                       元。

其中：单位工程的分部分项工程合价为：                    元；

措施项目合价为：        元；

其他项目合价为：        元；

规费合价为：            元；

税金的合价为：          元。

2.  其他需说明的问题：

2.1招标人给定的材料和工程设备暂估价合计金额：                        元，详见工程量清单中《材料和工程设备暂估价表》。

第三章 评标办法

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

2．    评审标准

2.1    初步评审标准

2.1.1  形式评审标准

其他：

2.1.2  资格评审标准

其他：

    - 响应性评审标准

投标保证金

投标保证金瑕疵是指以下情形：

（F）其他：

投标价格

□ 低于（含等于）最高投标限价

□最高投标限价：即第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。

□最高投标限价计算方法：

□

其他响应性评审标准：

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成（总分100分）

施工组织设计：□ 合格制

□ 打分制    分

项目管理机构：       分

投标报价：           分

其他评分因素：       分

    - 评标基准价计算方法

□ 仅按投标总报价进行评分：

评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的暂估价专业分包工程暂估价合计金额—招标文件给定的材料和工程设备暂估价合计金额-招标文件给定的暂列金额合计金额

评标基准价=各有效投标报价去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术值。

注：当有效投标家数X≧    时，N=     ；

当有效投标家数X﹤    时，N=     。

招标文件给定的材料和工程设备暂估价合计金额详见第二章投标须知附表九。

□ 按投标总报价中的分项报价分别进行评分：

    - 投标报价的偏差率计算公式

投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价

分项报价偏差率：

## 附件A：评标详细程序

评标详细程序

- A2. 评标准备

- A2.3 熟悉文件资料

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

其他：

- A7. 补充条款

A7.1如果出现最终得分相同的情况，按照评标办法（综合评估法）正文部分第一条规定仍无法排出先后顺序的，确定先后顺序的标准如下：

其他：

附件B：废标条件

废标条件

- B1. 废标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作废标处理：

- 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的下列任何一种情形的：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

- 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：

- 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

- 在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

- 未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

- 当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件提交截止时间前取得招标人的书面同意的，或者其在投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的或者其投标影响招标公正性的。（适用于已进行资格预审的）

- 投标人名称变化；

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化；

- 投标人财务状况、经营状况发生重大变化；

- 更换项目经理；

- 联合体分工比例变化；

- 投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的；

- 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

- 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的：

- 投标人未按第二章“投标人须知”第10.7款下述规定出席开标会的：

- 投标人拟派项目经理出席开标会迟到的；

- 未提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人）的；

- 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；

- 未持本人的注册执业证书原件或加盖投标人公章的复印件参加开标会的；

- 参加开标会并签到的项目经理与投标文件中载明的项目经理不是同一人的。

- 投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。

- 投标报价中包含的专业分包工程整项暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

- 未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。

- 未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。

- 投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等（仅适用于非计算机辅助评标）。

- 投标人编制的投标文件技术暗标，其封面或技术暗标正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等（仅适用于计算机辅助评标或电子化招标）。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

- 有下列情况之一的（仅适用电子辅助评标或电子化招标）：

（1）未按照招标文件规定的递交方式递交的；

（2）回执载明的传输完成时间超出招标文件规定投标文件递交截止时间的；

（3）电子化平台中无投标文件，且无成功递交回执的；

（4）因投标人原因，电子化平台无法正常打开的；

（5）电子投标文件不是使用招标投标交易场所提供的“电子标书生成器”生成的GEF文件的；

（6）投标文件与其他投标人的投标文件使用同一电子标书生成器生成的。

- 投标人的开标授权代表（即：拟派项目负责人）对开标结果拒绝签字（盖电子印章）确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字（盖电子印章）确认的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

- 未按规定的格式填写，内容不全或投标函及其附录中关键字迹模糊、无法辨认的；

- 未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有瑕疵的。其中，瑕疵是指以下情形：

（1）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；

（2）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；

（3）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；

（4）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；

（5）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；

- 投标函及其附录没有加盖投标人公章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字；

- 招标文件中设立最高投标限价（或招标控制价）时投标报价超出最高投标限价（或招标控制价）的（不含等于）；

- 评标过程中，评标委员会发现房屋建设工程投标人的投标报价低于标底6%或招标控制价6%，或者市政工程投标人的投标报价低于标底6%或招标控制价8%，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的；

- 投标报价中的整项暂估价或材料设备暂估价单价或暂列金额与招标文件不符的；

- 投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的；

- 投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的；

- 实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其作废标处理：

其他：

## 附件C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

- C1.评审程序

- C1.1 启动成本评审工作的前提条件

C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：

- 标底下浮6% ；

- 招标控制价下浮     %。

## 附件D：备选投标方案的评审方法

备选投标方案的评审方法

- D1. 备选投标方案的评审规定

## 附件E：计算机辅助评标方法

计算机辅助评标方法

- E2. 计算机辅助评标操作细则

- E2.4  投标报价评分

计算机清单比对结果如发现清单投标单价与清单基准单价有较大偏差时按如下方法处理：

注：清单基准单价计算方法：

附表A-4：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式评审结论： 通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                   日期：   年    月   日

附表A-5：资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）

资格评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 有效的证明材料 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 | 营业执照复印件及年检记录（加盖单位章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 | 建设行政主管部门核发的安全生产许可证复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 建设行政主管部门核发的资质等级证书复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务状况说明书（加盖单位章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料，即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 法院或者仲裁机构作出的判决、裁决等法律文书，县级以上建设行政主管部门处罚文书，履约情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 项目经理 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书复印件并加盖单位章，以及由申请人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章的未在其他在施建设工程项目担任项目经理的书面承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他要求 | …… | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 | 联合体协议书及联合体各成员单位提供的上述详细审查因素所需的证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格评审结论： 通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                     日期：   年    月   日

附表A-5：资格审查更新资料评审记录表（适用于已进行资格预审的）

资格审查更新资料评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 资格审查更新资料 | 评审合格标准 （或原评审内容评分标准及得分） | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查更新资料评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                     日期：   年    月   日

说明：评审委员会对投标人提交的资格审查文件更新文件进行评审，并在对应的评审意见一栏记录评审意见：通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×。当资格预审评审时以评分方式进行审查时，同时填写对更新资料的评审分数。

附表A-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标价格 | 符合第三章“评标办法前附表”第2.1.3.项对应规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应性评审结论： 通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                                   日期：   年    月   日

附表A-8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）（适用于非计算机辅助评标）

施工组织设计评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |  | 标准分 | 投标人名称暗标编号及评审得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量管理体系与保证措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和绿色施工保障措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程进度计划与保证措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计得分合计A（满分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                                    日期：   年    月   日

附表A-8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）（适用于计算机辅助评标）

施工组织设计评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |  | 标准分 | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 模块暗标编号 | 得分 | 模块暗标编号 | 得分 | 模块暗标编号 | 得分 |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量管理体系与保证措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和绿色施工保障措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程进度计划与保证措施 | 科学、可行、针对性强 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理、可行、细节待完善 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计得分合计A（满分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                日期：   年    月   日

附表A-8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制）（适用于非计算机辅助评标）

施工组织设计评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 投标人名称暗标编号及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系与保证措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全和绿色施工保障措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程进度计划与保证措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计评审结论： 施工组织设计评审“合格”的标注√；施工组织设计评审“不合格”的标注× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                                    日期：   年    月   日

备注：1、施工组织设计评审结论的评审方法：

□  第一种方式：上述评审项目中质量管理体系与保证措施、安全和绿色施工保障措施、工程进度计划与保证措施三项因素任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标准×，；上述三项评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”，标准√。

□  第二种方式：上述评审项目中任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标注×；上述评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”标注√。

2、如有投标人“不合格”情况，则评标委员会应当在附表A-7中详细说明“不合格”的原因。

附表A-8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制）（适用于计算机辅助评标）

施工组织设计评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 模块暗标编号 | 评审意见 | 模块暗标编号 | 评审意见 | 模块暗标编号 | 评审意见 |
| 1 | 质量管理体系与保证措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全和绿色施工保障措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程进度计划与保证措施 | 方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计评审结论： 施工组织设计评审“合格”的标注√；施工组织设计评审“不合格”的标注× |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：

备注：1、施工组织设计评审结论的评审方法：

□  第一种方式：上述评审项目中质量管理体系与保证措施、安全和绿色施工保障措施、工程进度计划与保证措施三项因素任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标准×，；上述三项评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”，标准√。

□  第二种方式：上述评审项目中任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标注×；上述评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”标注√。

2、如有投标人“不合格”情况，则评标委员会应当在附表A-7中详细说明“不合格”的原因。

附表A-9：项目管理机构评审记录表

项目管理机构评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评分项目 |  |  | 评分标准 | 标准分 | 投标人名称代码及评审得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理任职资格与业绩 | 建造师信用评价 |  | 开标记录表中 “建造师市场行为信用评价分值”× % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他因素 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人任职资格与业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构得分合计B（满分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                                  日期：   年    月   日

备注：本表中项目经理任职资格与业绩评分项目中建造师信用评价评分标准中”      %”=填写本表中给定的建造师信用评价中标准分/100 。

附表A-10：投标报价评分记录表(适用于区间法)

投标报价评分记录表(适用于区间法)

工程名称：        （项目名称）    标段

| 评分标准 |  | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β值分布 | 分值 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |
| β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β≤ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %＜β |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                                      日期：   年    月   日

备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。

附表A-10：投标报价评分记录表(适用于内插法)

投标报价评分记录表(适用于内插法)

工程名称：        （项目名称）    标段

| 评分标准 |  | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β值分布 | 分值 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                                      日期：   年    月   日

备注：1、β在区间内时，采用内插法计算得分。

2、采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。

附表A-11 ：其他因素评审记录表

其他因素评审记录表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |  | 标准分 | 投标人名称代码及评审得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人市场行为信用评价 | 开标记录表中的投标人“企业市场行为信用评价分值”× % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分小计（D1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他评审因素 …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分小计（D2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因素得分合计D（满分 ）=D1+D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                                                                                   日期：   年    月   日

备注：1、本表中投标人市场行为信用评价评分标准中”      %”=填写本表中给定的投标人市场行为信用评价中标准分/100 。

2、联合体投标的，评标委员会依据开标记录中记录的市住房和城乡建设委员会公布的各投标人的企业市场行为信用评价分值及联合体成员分工比例，折算出联合体的“企业市场行为信用评价分值”。

联合体投标的投标人企业市场行为信用评价分值=联合体成员A企业市场行为信用评价分值×成员A的分工比例+联合体成员B企业市场行为信用评价分值×成员B的分工比例+联合体成员C企业市场行为信用评价分值×成员C的分工比例+…。

附表A-13：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：        （项目名称）    标段

| 评委序号和姓名 |  | 投标人名称（或代码）及其得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 （E） | 1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 各评委得分（E）平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信用标得分（D1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人最终得分F=E+D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                                                                             日期：      年  月   日

备注：各评委得分(E)平均值=（各评委得分E之和—M位评委最高得分E—M位评委最低得分E）/ （ 评委人数—2M ）

- M=

# 第四章 合同条款及格式

第二节 专用合同条款

专用合同条款

# 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                                                           。

1.1.2.6监理人：                                                           。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。

姓    名：                                                                 。

职    称：                                                                 。

联系电话：                                                                 。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                                                 。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：                                                         。

1.1.3.3临时工程：                                                         。

1.1.3.10永久占地：                                                        。

1.1.3.11临时占地：                                                        。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：           月。

# 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）                                            ；

（7）                                            ；

（8）                                            ；

（9）                                            。

# 1.5 合同协议书

合同生效的条件：                                                           。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

（3）发包人提供图纸的期限：                                               。

（4）发包人提供图纸的数量：                                               。

1.6.2 承包人提供的文件

（1）除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：

。

（2）承包人提供文件的期限：

。

（3）承包人提供文件的数量：

。

（4）监理人批复承包人提供文件的期限：

。（5）其他约定：

。

- 1.7 联 络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收地点：                                               。

（3）发包人指定的接收人为：                                               。

（4）监理人指定的接收地点：                                               。

（5）监理人指定的接收人为：                                               。

# 2. 发包人义务

# 2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前    天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在 “技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

# 2.8 其他义务

（5）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：

。

# 3. 监理人

# 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

。

# 4. 承包人

# 4.1 承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括：

。

4.1.10其他义务

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：

。

（2）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

。

# 4.2 履约担保

- 4.2.1 履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为                  。履约担保是本合同的附件。

# 4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：

。

# 5. 材料和工程设备

# 5.1 承包人提供的材料和工程设备

- 5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：                                                        。

# 6. 施工设备和临时设施

# 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：                                 。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：

。

# 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                                         。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：     。

# 7. 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人:                    ，其相关费用由发包人承担。

#### 7.2 场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：         ，相关费用由                承担。

#### 7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：             。

# 8. 测量放线

# 8.1 施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

。

承包人测设施工控制网的要求：

。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：                              。

# 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

# 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：                          。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在          天内给予批复。

# 9.3 治安保卫

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：             。

# 9.4 环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：                               。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在          天内给予批复。

# 10. 进度计划

# 10.1 合同进度计划

（1）承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：

， 施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

（3）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：

。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：

。

（4）群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：                                                                    _

。

# 10.2 合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：                   。

（2）监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：                            。

（3）监理人批复修订合同进度计划的期限：                                     。

# 11. 开工和竣工

# 11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：

等延误承包人关键线路工作的情况。

# 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：

。

# 11.5 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算标准：                                                。

逾期竣工违约金的计算方法：                                                。

逾期竣工违约金最高限额：                                                   。

# 11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：                                                      。

# 12. 暂停施工

# 12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：

。

# 13. 工程质量

# 13.2 承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：                      。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：                                    。

# 13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：                                    。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：                                    。

监理人审查工程质量报表的期限：                                             。

# 13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：                                                              。

# 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：                               。

# 15. 变更

# 15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：

_                                                 __________    ______________。

# 15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：                                           。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：                                       。

# 15.4 变更的估价原则

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在       %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在        %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过     %时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：

。

# 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：

。

# 15.8 暂估价

（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少        天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后          天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少         天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后        天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（7）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前      天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后      天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后     天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：                       或者按照下列约定：                                                             。

# 16. 价格调整

# 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：                                           。

其他约定：                                                               。

# 17. 计量与支付

# 17.1 计量

- 17.1.3 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月      日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同       （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量--                     （支付分解报告/按实际完成工程量计量） 。

17.1.5 总价子目的计量—支付分解报告

（1）总价子目的价格调整方法：                                              。

- 17.1.5 总价子目的计量--按实际完成工程量计量

（1）总价子目的价格调整方法：                                              。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

# 17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）预付款额度

分部分项工程部分的预付款额度：                                            。

措施项目部分预付款额度：                                                  。

其中：安全文明施工费用预付额度：                                        。

（2）预付办法

预付款预付办法：                                                          。

预付款的支付时间：                                                        。

17.2.2 预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：

。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：                                                        。

# 17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：                                                    。

进度付款申请单的内容：                                                    。

17.3.3进度付款证书和支付时间

逾期付款违约金的计算标准为：                                               。

逾期付款违约金的计算方法为：

。

（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：                                   。

# 17.4 质量保证金

# 17.5 竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：                                           。

承包人提交竣工付款申请单的期限：                                          。

竣工付款申请单的内容：                                                    。

- 17.6 最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                                          。

承包人提交最终结清申请单的期限：                                          。

# 18. 竣工验收

# 18.2 竣工验收申请报告

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：

。

竣工验收资料的份数：                                                      。

竣工验收资料的费用支付方式：                                              。

# 18.5 施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                            。

#### 18.8 施工队伍的撤离

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：

。

# 18.9 中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：

。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在               期限内进行修改后重新验收。

# 19. 缺陷责任与保修责任

# 19.7 保修责任

（1）工程质量保修范围：                                                    。

（2）工程质量保修期限：                                                    。

（3）工程质量保修责任：                                                    。

# 20. 保险

# 20.1 工程保险

本工程         (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：                 ，并符合以下约定。

（1）投保人：                                                              。

（2）投保内容：                                                            。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额：                                                            。

（5）保险期限：                                                            。

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2保险金额：                                                       ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由             承担。

#### 20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：

。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：

。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：

。

# 21. 不可抗力

# 21.1 不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：

。

不可抗力的等级范围约定：

。

### 24. 争议的解决

# 24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第      种方式解决：

（壹）提请          仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 24.3 争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：           。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                      。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

发包人为建设                               （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

- 一、工程概况

工程名称：           （项目名称）                  标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

- 二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

- 三、合同工期

计划开工日期：        年        月        日

计划竣工日期：        年        月        日

工期总日历天数                        天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

- 四、质量标准

工程质量标准：

- 五、合同形式

本合同采用                                                 合同形式。

- 六、签约合同价

金额（大写）：                                               元（人民币）

（小写）￥：                                                       元

其中：安全文明施工费：                                   元

暂列金额：                   元

专业工程暂估价：                                       元

- 七、承包人项目经理：

姓名：                       ；        职称：                             ；

身份证号：                   ；        建造师执业资格证书号：             ；

建造师注册证书号:                                               。

建造师执业印章号:                                               。

安全生产考核合格证书号：                                        。

- 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

- 九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

- 十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

- 十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

- 十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

- 十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                    （盖单位章） 承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                   （签字）  委托代理人：                   （签字）

年       月           日                 年       月          日

签约地点：

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序 号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序 号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件四：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据                  （承包人名称）（以下简称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于    年    月   日签订的                  （项目名称）施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                       （￥               ）。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收以你方的书面通知后，在7天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                                 （盖单位章）

法定代表人或授权人：                        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

附件五：履约担保格式

承包人履约保函

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与                 （承包人名称）（以下称“承包人”）于

年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款    %，数额最高不超过人民币     元（大写）。

- 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后     日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

- 四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

- 五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：支付担保格式

发包人支付保函

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                 （发包人名称）（以下称“发包人”）于

年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的        %，数额最高不超过人民币           元（大写：              ）。

- 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后      日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

- 五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。

附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                           （工程名称）签订保修书。

- 一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

  - 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

  - 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为          年；

  - 装修工程为          年；

  - 电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；

  - 供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；

  - 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；

  - 其他项目保修期限约定如下：

。

- 三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                  （公章）	 承包人：                  （公章）

法定地址：                	法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：              （签字）	 委托代理人：              （签字）

电话：                     	电话：

传真：                     	传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                 	开户银行：

帐号：                     	帐号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

- 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

- 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  （公章）	 承包人：                  （公章）

法定地址：                	法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：              （签字）	委托代理人：              （签字）

电话：                     	电话：

传真：                     	传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                 	开户银行：

帐号：                     	帐号：

邮政编码：                           邮政编码：

监督单位：                  （盖章） 监督单位：                 （盖章）

第五章  工程量清单

# 第五章  工程量清单

1．   工程量清单说明

1.4   补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

2．    投标报价说明

2.15   有关投标报价的其他说明：

3．    其他说明

- 3.4    其他补充说明：

工程量清单由招标人另行提供。

## 4、工程量清单与计价表

### 4.1工程量清单封面

工程

工程量清单

工程造价

招 标 人：                         咨 询 人：

（单位盖章）                      （单位资质专用章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

编制人：                              复核人：

（造价人员签字盖专用章）               （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：      年    月    日      复核时间：      年     月    日

### 4.2投标总价表

投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：          年       月      日

### 4.3总说明

总 说 明

工程名称：                                                      第  页 共  页

### 4.4工程项目投标报价汇总表

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                    第   页  共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 4.5单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                   第   页  共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 4.6单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | -- |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -- |
| 3 | 其他项目 |  | -- |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | -- |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -- |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -- |
| 4 | 规费 |  | -- |
| 5 | 税金 |  | -- |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | - |

### 4.7分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 4.8综合单价分析表

综合单价分析表

工程名称：                                                                                                      第  页 共  页

| 子目编码 |  |  |  |  | 子目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额子目名称 |  | 定额 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 企业管理费 |  | 利润 | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 | 企业管理费 |  | 利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单子目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 暂估单价(元) |  |  | 暂估合价(元) |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。

### 4.9总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
|  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

### 4.10其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  | 明细详见表4.10-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料和工程设备暂估价 | — |  | 明细详见表4.10-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表4.10-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表4.10-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表4.10-5 |
| 合计 |  |  |  | -- |

注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。

#### 4.10-1暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

#### 4.10-2材料和工程设备暂估价表

材料和工程设备暂估价表

工程名称：                                                                                                     第   页   共   页

| 序 号 | 材料（设备）名称、 规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估单价 （元） | 招标人给定 |  | 投标人填报 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 损耗率（%） | 合价（元） | 损耗率（%） | 合价（元） |  |
| 合计 |  |  |  |  | / |  | / |  |  |

注：1. 此表中“投标人填报”栏以外的内容由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料和工程设备拟用的清单子目；达到规定的规模标准的重要设备、材料以外的其他材料、设备约定采用招标方式采购的，应当同时注明。

2. 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

3. 表中数量为图纸数量；合价=暂估单价×数量×（1+损耗率）。

- 4.10-3专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估金额”计入投标总价中。

2. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

#### 4.10-4计日工表

计日工表

工程名称：                                                   第  页 共  页

| 编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 劳务（人工） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括规费和税金）在内的固定百分比： |  |  |  |  | % |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；

2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

#### 4.10-5总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：                                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料和设备 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 4.11规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 农民工工伤保险 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 4.12措施项目清单组价分析表

| 措施项目报价组成分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 报价构成分析 |  |  | 报价金额 |
|  |  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 |  |

- 4.13费率报价表

| 费率报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 取费基数 | 报价费率（%） |
| A | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 企业管理费 |  |  |
| 2 | 利润 |  |  |
| B | 装饰和装修工程 |  |  |
| 3 | 企业管理费 |  |  |
| 4 | 利润 |  |  |
| C | 机电安装工程 |  |  |
| 5 | 企业管理费 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| D | 市政/园林绿化工程 |  |  |
| 7 | 企业管理费 |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |

- 4.15主要材料和工程设备选用表

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |

第 二 卷

# 第六章 图  纸

1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第 三 卷

第七章 技术标准和要求

# 第七章  技术标准和要求

## 第一节 一般要求

1.       工程说明

- 1.1      工程概况

1.1.1    本工程基本情况如下：

1.1.2    本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

- 1.2      现场条件和周围环境

1.2.2   施工场地（现场）临时供水管径                                          。

施工场地（现场）临时排污管径                                          。

施工场地（现场）临时雨水管径                                          。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）                               。

1.2.3   现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

- 1.3      地质及水文资料

1.3.1   现场地质及水文资料和信息数据如下：

2.      承包范围

- 2.1     承包范围

- 2.1.1   承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

- 2.1.2    承包范围内的暂估价项目

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

- 2.1.3   承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.4关于暂列金额的其他说明：

- 2.2    发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

- 2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：

- 2.3   承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

- 2.3.1  承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

- 2.4   承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

4.    质量要求

- 4.2   特殊质量要求

4.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：

- 6.     安全文明施工

- 6.1    安全防护

6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（11）其他：                                                           。

6.1.18  安全防护方面的其他要求如下：

。

- 6.2     临时消防

- 6.2.5   临时消防方面的其他要求如下：

。

- 6.3     临时供电

- 6.3.6   临时用电方面的其他要求如下：

。

- 6.4     劳动保护

- 6.4.6   劳动保护方面的其他要求如下：

。

- 6.5     脚手架

6.5.6   脚手架的其他要求如下：

。

- 6.6     施工安全措施计划

6.6.2   施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（9）其他：                                                            。

- 6.7     文明施工

6.7.10  文明施工方面的其他要求如下：

- 6.8     环境保护

6.8.9   环境保护方面的其他要求如下：

- 6.9     施工环保措施计划

- 6.9.1   通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（13）其他：                                                             。

- 7.      治安保卫

- 7.7     施工场地（现场）治安管理计划的要求：

。

- 7.8     突发治安事件紧急预案的要求：

。

  - 治安保卫方面的其他要求如下：

。

- 8.      地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

- 8.3     发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

- 8.4     地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下:

- 9.     样品和材料代换

- 9.1    样品

9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

- 10.    进口材料和工程设备

10.1   本工程需要进口的材料和工程设备如下：

10.2   上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

- 11.     进度报告和进度例会

- 11.1    进度报告

11.1.7  有关进度报告的其他要求：

- 11.2    进度例会

11.2.4  有关进度例会的其他要求：

# 12.    试验和检验

- 12.2   本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

- 12.3   本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

# 12.7   承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送            质量检测单位进行检测。

# 13.    计日工

- 13.7   关于计日工的其他约定：

# 14.    计量与支付

# 14.2   其他约定

其他约定内容：

- 15.    竣工验收和工程移交

- 15.2    竣工验收申请报告

15.2.3   竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

（8）其他：                                                              。

- 16.    其他要求

## 第二节 特殊技术标准和要求

- 1.      材料和工程设备技术要求

- 1.1     承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术  要求如下：

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

- 1.2    承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备 名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.3   本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为                              。

- 2.    特殊技术要求

- 2.1   除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

- 3.    新技术、新工艺和新材料

- 3.1   本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

- 4.    其他特殊技术标准和要求

## 第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

### 附件A：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

- 第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

# 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

# 一、投标函及投标函附录

# （一）投标函

致：                             (招标人名称)

在考察现场并充分研究               （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                              元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                                        元

农民工工伤保险费RMB￥：                                      元

暂列金额（不包括计日工部分）合计金额RMB￥：                  元

专业工程暂估价合计金额RMB￥：                                元

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：           （￥：       元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方承诺：我方拟派的项目经理            （姓名）身份证号：               ，为我方委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

# （二）投标函附录

工程名称：                (项目名称)     标段

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 3 | 承包人履约担保金额 | 4.2 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 | 见拟分包项目情况表 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 11.5 | 元/天 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 | 11.5 |  |  |
| 7 | 质量标准 | 13.1 |  |  |
| 8 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数权重表 |  |
| 9 | 预付款额度 | 17.2.1 |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 | 17.2.2 |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 | 17.4.1 |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 | 17.4.1 |  |  |
| 13 | 联合体成员分工比例 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日期：  年      月      日

价格指数权重表

| 名 称 |  | 基本价格指数 |  | 权 重 |  |  | 价格指数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 代号 | 指数值 | 代号 | 允许范围 | 投标人建议值 |  |
| 定值部分 |  |  |  | A |  |  |  |
| 变 值 部 分 | 人工费 | F01 |  | B1 | __ 至__ |  |  |
|  | 钢材 | F02 |  | B2 | __ 至__ |  |  |
|  | 水泥 | F03 |  | B3 | __ 至__ |  |  |
|  | ……. | ….. |  | …. | ......... |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1．00 |  |

备注：在专用合同条款16.1款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。

# 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

# 二、授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”正文第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。

# 二、授权委托书

（适用于参加开标会）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派项目经理         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义递交、撤回、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”前附表第10.7款的规定，除拟派项目经理即是投标人的法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供拟派项目经理在递交投标文件和参加开标会时出示。

# 三、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）   标段(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.          （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

# 四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （项目名称）的投标，                             （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）                       。

本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

# 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

# 六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知附表八中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。

2. 若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求（适用于计算机辅助评标）

- 总则：

本附表的内容是针对施工组织设计采用暗标评审的特点和要求，对投标人须知正文和前附表中的相关规定进行的补充和细化，投标人须知正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附表中的规定执行。

- 施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

。

- 暗标的编制要求：

- 排版要求：                                   。

- 图表大小、字号、字体、颜色要求：                                            。

- 在“技术暗标”页签中必须导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在各评审模块目录中导入相关文件。

- 编制“技术暗标”各评审模块的文件时，每个评审模块的文件须独立生成连续的页码。

- 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。

- 除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

- 其他要求：                                            。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制要求。

附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求（适用于非计算机辅助评标）

- 总则：

本附表的内容是针对施工组织设计采用暗标评审的特点和要求，对投标人须知正文和前附表中的相关规定进行的补充和细化，投标人须知正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附表中的规定执行。

- 施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

。

- 暗标的编制和装订要求：

- 打印纸张要求：                                                  。

- 打印颜色要求：                                                            。

- 正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：                              。

- 副本封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求：                                   。

- 排版要求：                                   。

- 图表大小、字体、装订位置要求：                                            。

- 所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用               方式装订；

- 编写软件及版本要求：                                ；

- 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；

- 除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

- 其他要求：                                            。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。

# 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书和竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身份证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

# 八、拟分包项目情况表

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：      年   月   日

# 九、资格审查资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注     本表后附中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 签约合同价 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 计划竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1.近年企业不良行为记录情况

2.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3.其   他

备注：

1. 企业不良行为记录应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2. 合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

### （七）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

### 十、其他材料

### （一）与投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。

- 与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

- 与本企业存在控股、管理关系的其他企业；